PHIẾU ĐĂNG KÝ

Thông tin sinh viên:

Họ tên : Nguyễn Thuận Phát

Mã Sv : 2121110054

Mã lớp : CCQ2111B

Thông tin đề tại: Website bán đồ thể thao

Công nghệ:

-Thiết kế CSDL : SQL server ,C#,.NET

-Thiết kế giao diện : html ,css, bootstrap 5,javascript

Kế hoạch:

Tuần 1: Ngày bắt đầu 5/9 ngày kết thúc 12/9 (push giao diện trang chủ, trang mua hàng,…)

Tuần 2: Ngày bắt đầu 13/9 ngày kết thúc 19/9 (Thiết kế cơ sở dữ liệu)

Tuần 3: Ngày bắt đầu 20/9 ngày kết thúc 26/9 (Chức năng đăng nhập trang quản lý , quên mật khẩu, cấu hình web )

Tuần 4: Ngày bắt đầu 27/9 ngày kết thúc 03/10 (Chức năng Quản lý category,brand,product, topic,post,page,banner,menu)

Tuần 5: Ngày bắt đầu 4/10 ngày kết thúc 10/10 (Chức năng quản lý order, contact, user, customer, nhập hàng , xuất hàng)

Tuần 6: Ngày bắt đầu 11/10 ngày kết thúc 17/10 (Chức năng quản lý order, contact, user, customer, nhập hàng , xuất hàng)

Tuần 7: Ngày bắt đầu 18/10 ngày kết thúc 24/10 (Hiển thị nội dung trang chủ, trang đơn,trang tất cả bài viết,tất cả sản phẩm)

Tuần 8: Ngày bắt đầu 25/10 ngày kết thúc 31/10 (Hiển thị nội dung trang đăng ký đăng nhập ,đăng xuất)

Tuần 9: Ngày bắt đầu 1/11 ngày kết thúc 7/11 (Quản lý thông tin,quản lý đơn hàng,chức năng giỏ hàng,liên hệ, tìm kiếm)